附表3：

建筑施工企业单个项目不良行为评分内容和评分标准（建筑市场含招投标）

| 评价指标 |  |  |  | 计分标准 | 评价有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价子项 | 评价指标 | 分值 |  |  |
| 企业项目信用分 | 单个项目不良行为（扣分） | 建筑市场（含招投标） | 20分 | 1．利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽的，扣5分； 2．中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，扣5分； 3．中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，扣5分； 4．项目部未严格履行合同中约定的各项职责的扣5分； 5．工程关键岗位未按照已中标的投标文件或合同载明的人员到岗的扣3分； 6.超越资质承包工程的，扣10分； 7.无资质承包工程的，扣20分； 8．分包没有进行资质审查的，扣2分； 9.现场管理机构不健全，以包代管的，扣6分； 10.项目经理长期不到岗或实行考勤的项目班子、项目经理不合格的，扣10分； 11.擅自变更关键岗位人员，扣4分； 12.建造师在非注册单位执业或超执业范围执业，扣4分； 13.未对农民工实行实名制管理造成劳资纠纷的，扣3分； 14.不按合同约定支付分包工程款或工资款，扣4分； 15.非建设方原因，施工企业单方面中止履行建设项目施工合同，造成不良影响的，扣6分； 16.因施工企业自身原因，在工程项目质量、安全、工期等方面不能履行合同，被清出市场的，扣8分； 17.发生农民工因被拖欠工资造成群访或群体性事件的，一次扣5分； 18.施工进度因施工方原因滞后合同且延滞后未建立有效赶工措施的，扣6分。 19．安全文明施工专项措施费未在合同金额中单列、计取未按有关规定执行的，扣5分； 20．合同未明确工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法或索赔方式、时限要求及金额支付方式，扣3分； 21.合同未明确工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限，扣5分。 | 二年 |